АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 №15

Об утверждении Плана противопаводковых

мероприятий Покровского сельсовета

на 2017год.

В соответствии с действующим законодательством и руководствуясь Уставом Покровского сельсовета Чановского района Новосибирской области, администрация Покровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Покровского сельсовета на 2017год согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать в информационно периодическом печатном издании Покровского сельсовета «Покровский вестник»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Покровского сельсовета

Чановского района

Новосибирской области                                                        П.В. Семченко

# Чебыкина

# 32445

Приложение к

постановлению администрации

Покровского сельсовета

Чановского района Новосибирской области

от 17.03.2017 г. №15

План

противопаводковых мероприятий

Покровского сельсовета на 2017 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, о мерах по безопасности на воде | До 1 апреля | Администрация Покровского сельсовета |
| 2 | Определить объекты, которые могут быть подтоплены в период весеннего паводка | До 30 марта | Администрация Покровского сельсовета |
| 3 | Подготовить списки граждан, попадающих в зону подтопления | До 01 апреля | Администрация Покровского сельсовета |
| 4 | Определить места для эвакуации населения, скота и птицы, вывоз и закрепление сена, дров, другого имущества в целях предотвращения их смыва паводковыми и талыми водами | До 1 апреля | Администрация Покровского сельсовета |
| 5 | Организовать проверки состояния мостовых сооружений, водопропускных труб под дорожным полотном, ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску таловых и паводковых вод | апрель | МУП «Покровское ЖКХ» |
| 6 | Организовать проверку водозаборов, водозаборных колонок и проведение мероприятий по усиленной очистке воды и обеспечению населения питьевой водой | в течении паводкового периода | МУП «Покровское ЖКХ |
| 7 | Рассмотреть и решить вопросы о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и спасательных работ | Март | Администрация Покровского сельсовета |
| 8. | Обеспечить бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости, медикаментами население, находящееся в зоне подтопления. Подготовить плавсредства и жилье для эваконаселения. | В период весеннего паводка | Администрация Покровского сельсовета |
| 9 | Обеспечить бесперебойную доставку корреспонденции, пенсий в населенные пункты, подвергшиеся подтоплению и в места возможного отселения граждан | В период весеннего паводка | Администрация Покровского сельсовета |
| 10 | Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и пожарных мотопомп в случаях невозможности проезда в зону затопления пожарной техники | До 1 апреля | Администрация Покровского сельсовета |
| 11 | Организовать охрану общественного порядка и имущества граждан в случае их отселения из зон подтопления | В период весеннего паводка | Глава Покровского сельсовета |
| 12 | Поддерживать постоянную связь с дежурным по ГО и ЧС Администрации Чановского района | В период весеннего паводка | Семченко П.В. - Глава Покровского сельсовета |
| 13 | Осуществлять контроль за выполнением противопаводковых мероприятий администрации Покровского сельсовета на 2017 год | постоянно | Семченко П.В. - Глава Покровского сельсовета |